* **QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

*Nhóm 9 – DHCN1A – Đại học Thông tin Liên lac.*

**Thành Viên :**

* **Phan Thị Hà      MSSV: 14ĐC020**[**Email**](https://github.com/ChuaCoNy37/Nhom_9/blob/master/hahantk37@gmail.com)**:*hahantk37@gmail.com***
* **Phan Văn Hải    MSSV: 14ĐC191**[**Email**](https://github.com/ChuaCoNy37/Nhom_9/blob/master/chuacony37@gmail.com)**: *chuacony37@gmai.com***
* **Bùi Thế Tuấn     MSSV: 14ĐC184**[**Email**](https://github.com/ChuaCoNy37/Nhom_9/blob/master/buithetuan1@gmail.com)**: *buithetuan1@gmail.com***

**BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 1** (Từ 24/10 đến 30/10/2017)

1. Câu 1

2. Thông tin link github/ bitbucket của nhóm để hiện thực và báo cáo.

3. Xây dựng kế hoạch hoàn thành dự án trong 6 giai đoạn (Câu 6 a).

* **KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỜI GIAN DỰ ÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công Việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Được phép Trễ | Thành Viên | Ghi Chú |
| 1 | Phần bắt buộc | 24/10/2017 | 30/11/2017 | 2 ngày | All | Có 5 tuần |
| 2 | Phần tự chọn | 30/11/2017 | 04/12/2017 | 2 ngày | All | 1 tuần |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **ƯỚC LƯỢNG PERT**

**Ước lượng khả dĩ nhất : ( ML-Most Likely )** thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường hay hợp lí

**Ước lượng lạc quan nhất : ( MO-Most Optimistic )** thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện lí tưởng nhất ( không gặp bất kì cản trở nào )

**Ước lượng bi quan nhất : ( MP-Most Pessimistic )** thời gian cần để hoàn thành công việc một cách tồi nhất ( nhiều cản trở )

**Ước lượng cuối ( EST )** được tính bởi công thức  **EST = (MO+4(ML)+MP)/6**

**Bảng ước lượng PERT(đv:ngày)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **ML** | **MO** | **MP** | **EST** |
| 1 | Xây dựng chức năng Login và Logout trong trang Web | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | Xây dựng chi tiết trang chủ | 5 | 8 | 10 | 6.4 |
| 3 | Xây dựng trang thêm người sử dụng cho quyền quản trị admin | 4 | 4 | 5 | 4.2 |
| 4 | Xây dựng trang sửa và xóa người dùng cho admin. | 5 | 6 | 8 | 5.6 |
| 5 | Xây dựng trang để người sử dụng tự đăng ký để vào website. Sau khi đăng ký, người sử dụng có quyền mặc định là member | 8 | 8 | 10 | 8.4 |
| 6 | Xây dựng trang sửa đổi thông tin cho người sử dụng trong hệ thống như thay đổi email và mật khẩu | 4 | 3 | 5 | 4 |
| **B** | **Phần Tự Chọn** |  |  |  | 4 |

1. **KẾ HOẠCH THEO GIAI ĐOẠN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | GIAI ĐOẠN | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | HOÀN THÀNH(%) | GHI CHÚ |
| 1 | Kế hoạch thời gian | 24/10/2017 | 30/10/2017 | 100 | Đã hoàn thành |
| 2 | Thực hiện 1,2 | 31/10/2017 | 06/11/2017 |  |  |
| 3 | Thực hiện 3,4 | 07/11/2017 | 13/11/2017 |  |  |
| 4 | Thực hiên 4,5 | 14/11/2017 | 20/11/2017 |  |  |
| 5 | Thực hiên 5,6 | 21/11/2017 | 27/11/2017 |  |  |
| 6 | Phần tự chọn | 30/11/2017 | 04/12/2017 |  |  |

***Chúc cả nhóm làm việc tốt.!!***